台站处演示问题

1. 与单位进行对接核对（统一信用证明、单位名称、企业法人）；
   1. 接口提供的方式，是否有接口文档？/法人库每天晚上10:00将各个委办局的问题数据推送给各个委办局
   2. 网闸是否能够透过内外网的实时访问。
   3. 外网注册的时候对接法人库，提交方式验证企业信息。

2、需要熟悉波尔的核准校验系统，原有的功能应保留，按照国家核准校验标准，进行申请表数据校验；（待确认）

**3、重点台站筛选条件的顺序需要调整，应在审批过程中增加相关页面，姜老师负责；**

* 满足三个条件（单位、业务、行业）之一设为重点台站
* 台站设置（审批后存在的）|审批过程-的时候做该项操作。
  + 审批过程中-加入节点-重点台站设置。

4、行政审批过程中进行GIS定位及重点台站及相关业务查询即禁空区域；

1. 行政审批过程中假如GIS 定位；
2. 定位时候，查询周边特殊台站，推送到GIS 展示保护区域。
3. 增加GIS 显示净空区域、景观区域；

5、统计数据顺提供多维度多条件，统计结果可直接点击进入查看明细；（）

1. 与客户进行沟通统计项。

6、如何处理一个流程处理多站的审批及多站分类流程处理，即支持批量台站设置；

1. BPMS增加资料表（台站）的审批意见表，保存审批意见。
2. 流程：同开始同结束
3. 审批综合意见必须填写

公共服务系统：

1. 多个资料表导入信息，增加步骤导入按钮。
2. 导入表格增加表单。
3. 增加表单详情。

7、流程优化：

A、约为流程中从受理中心流转至台站处统一由倪伟杰和李慧娟老师负责统一归口；

B、台站审批经办人来决定是否进行现场验收，现场验收节点的附件资料，

C、给予发放执照，徐处审核后进行分管领导（戴局）审批-主管领导（张局）审批、；

~~E、能否提供自动办结（超出一定实现自动办结）；(由受理中心点击办结)~~

F、审批流程中的信息仅向外网提醒行政审批流程结束，不提醒行政审批的结论描述；

短信平台服务器部署在外网，内网暂时无法调用。

G、~~业务待办的事项可加入短信通知，方便审批人员及时接收消息~~；

H、界面的消息提醒应及时刷新，而不是手动去刷新，消息提醒的颜色应该为红色；

已修改

1. 重点台站中需要增加征询流程（30MHz以下、地球站等），征询由项目执行人处理。现场验收和征询不算审批时限范围内；
   1. 增加征询结果录入节点
   2. 白章顺研究一下时间节点的利用，能不能告警。

8、核心业务中增加对台站历史库的查询和统计功能页面，并可导出；

1. 统一展示中进行历史数据的展示（白章顺、王亚雷）；

9、频率批文管理，能够在台站设置过程中进行查询；

1. 台站设置流程中增加频率批文的查询功能与批文管理节点；

10、增加数据导出功能，且导出的字段能够进行设置；

A)申请表、技术资料表、收费审查和缴费等功能的导出页面；

11、台站监管功能开发；

12、将频率到期提醒、台站到期提醒及缴费提醒能够与短信平台进行对接；

频率到期提醒（提前3个月，每月提醒一次）、台站到期提醒（1个月）、6个月设台提醒、缴费发放缴费通知单开始进行提醒；

13、站址认定、室外分布系统进入行政审批流程，需要增加审批要件上传；

A、站址认定导入时需要生成站址认定书编号（自定生成），且在进行审批执照时的认定书编号一致，地址、经纬度、高度进行匹配（误差应为100m内）。

B、室外分布系统月度计划（月度计划编号自动生成编号，且与室外分布执照申请表中字段一致）

C、是否能够进行退件或者本批不同意的审批设置。

流程支持逐级回退；

14、台站统计功能应提供多个查询条件，支持多样化的数据统计；

15、邮箱需要做到单点登录；

16、30个工作日的数据修改，按照条例描述进行频率到期、执照到期即缴费提醒；  
17、~~窗口收件在完成预受理动作之后，要通知用户【建议2-3或7天内】尽快来现场审核~~。

【台站审批中批量导入资料表的问题（包括公用移动基站和其它台站），审批过程中可以对台站资料表分别进行审批（审批状态包括： 通过 不通过 征询中 等待），并且不同状态的资料表走不同的审批流程。】

18、征询意见函需要有编号，并且与台站审批流程相关联；